工作日志

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间（2016年） | 地点 | 人员 | 事件 |
| 3.12 | G308 | 全体成员 | 于思民收集组员意见，最终确定实验项目，并向小组成员介绍项目、任务目标、任务分工、协作方式 |
| 3.13-3.17 | - | 全体成员 | 于思民将Spark相关文档上传至github，各组员分别阅读学习，对spark项目进行调研搜集资料，并一同完成项目计划书。 |
| 3.18 | A209 | 全体成员 | 课堂展示，并于结束后布置下周任务。 |
| 3.19-3.24 | - | 全体成员 | 组员对各自负责的模块进行需求分析，文档撰写，于思民负责RDD模块，王铖成负责Scheduler模块，阳艳红负责Deploy模块，武一杰负责Executor模块，并最终交于于思民整理。 |
| 3.25 | A209 | 全体成员 | 课堂展示，评审记录。并于结束后布置下周任务。 |
| 3.26-3.31 | - | 全体成员 | 根据上一周老师和同学们的意见，各组员分别对自己负责的模块需求进行整改，准备复评审。 |
| 4.1 | A209 | 全体成员 | 听任老师对实验6-8部分的讲解，对统计分析实验的完成有了进一步了解。 |
| 4.2-4.7 | - | 全体成员 | 于思民进一步修改需求分析报告，王铖成和阳艳红在论坛上与其他小组进行互评，武一杰完成统计分析实验的初步设计。 |
| 4.8 | A209 | 全体成员 | 需求复评审。并于结束后布置下周任务。 |
| 4.9-4.14 | - | 全体成员 | 各组员根据需求复评审进行需求修改，并且开始撰写软件产品改进的文档。 |
| 4.15 | A209 | 全体成员 | 课堂展示进度。并于结束后布置下周任务。 |
| 4.16-4.21 | - | 全体成员 | 各个组员改进方案的落实，修改项目进度计划，分析人物执行，分配效率。 |
| 4.22 | A209 | 全体成员 | 课堂展示进度。并于结束后布置下周任务。 |
| 4.23-4.28 | - | 全体成员 | 对各自任务的落实与进行。 |
| 4.29 | A209 | 全体成员 | 课堂展示进度。并于结束后布置下周任务。 |
| 4.30-5.5 | - | 全体成员 | 武一杰完成实验6-8的统计分析，其他组员对Spark分模块分析，完成测试计划和测试用例设计。 |
| 5.6 | A209 | 全体成员 | 课堂展示进度。并于结束后布置下周任务。 |
| 5.7-5.12 | - | 全体成员 | 于思民负责RDD部分的测试，武一杰负责数据存储模块的相关测试，阳艳红负责集群部署模块的测试，王铖成负责作业调度模块的测试，各同学负责各自的模块，完成测试需求说明书 |
| 5.13 | A209 | 全体成员 | 课堂展示测试需求说明书，记录同学们和老师的评审，布置下周任务。 |
| 5.14-5.19 | - | 全体成员 | 于思民、王铖成负责了E组的评审，武一杰、阳艳红负责了F组的评审，并且针对其他小组对我们说明书的评审意见进行修改。 |
| 5.20 | A209 | 全体成员 | 课堂展示修改后的测试需求说明书，进行复评审，同时布置下周任务。 |
| 5.21-5.26 | - | 全体成员 | 进一步对测试需求说明书进行修改，并对自己负责的部分进行测试。 |