## Slide 1
SY1506412 于思民 SY1506402 阳艳红
SY1506420 王铖成 SY1506205 武一杰
G-进度报告--Spark的研究与应用

## Slide 2
目 录
CONTENTS
1 评审意见及问题清单
2 需求修订
3 周进度报告
4 小组总结
5 个人总结

## Slide 3
评审意见
01● 系统功能？需求分析？
02● 系统功能？需求分析？
03● 全局需求与子需求联系
04● Spark使用多平台的需求

## Slide 4
需求修订
01● 根据评审意见对需求修订
02● 根据新掌握的知识对需求修订

## Slide 5
周进度报告
2
4
3
7th Week
1
2
4
3
根据《项目进度计划》分配工作进行。
实验课进度
1. 搭建Spark的集群环境
2. 搭建Spark源码的调试环境
源码进度
根据上周要求，提交作业。
作业进度
后续进度
1. 了解Spark项目结构；
2. 阅读各自模块代码；

## Slide 6
阳艳红
小组总结
于思民
1. 本周未能及时协调其他组员；
2. 本周未能及时检查组员提交的文档；
3. 本周未能检查上周的任务分配完成情况；
武一杰
1. 1.了解spark的基本架构与概况，对executor模块进行需求分析；
2. 学习不够自主 总需要组长安排任务。压到deadline才完成 对小组成果造成或多或少的影响
王铖成
1. 认识到大数据处理的基本方法和基本模式,深刻理解了Spark需求开发的理念；
2.在需求分析时,工作重心不明确,对需求分析的部分做的不是很到位.
1.在对Spark部署方式进行需求分析的同时，也了解到Spark的基本架构和处理过程
2.对于该项目的理解还没有深入，加上投入的时间不够

## Slide 7
于思民
1. 未及时审查组内各同学提交的文档，以及更新的文档；
2. 上周未与组内同学再次明确本周的任务分配；
3. 未能定期检查组员已分配任务的实施进度；
个人总结
1. 固化小组每周谈论次数、讨论时间、讨论内容；
2.根据各周实验安排分配任务、讨论内容，确定任务进度检查时间点；
3. 按时检查各自任务进度、作业提交情况；

## Slide 8
THANKS
@于思民